PROYECTO TanIA

Tótem de Autoatención con Avatar Inteligente

DOCUMENTACION TECNICA FASE 1

Duoc UC - Sede San Bernardo
Abril 2026 - Versión 1.0

Líder de Proyecto: Tania Prado
Equipo de Producción

# Índice de Contenidos

PARTE I - VISION GENERAL

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

2. Estructura de Equipos y Responsabilidades

3. Lo que se Construyó en Fase 1 (Estado Actual)

PARTE II - ARQUITECTURA TECNICA

4. Stack Tecnológico Completo

5. Arquitectura del Sistema

6. Maquina de Estados (Flujo del Totem)

7. Estructura de Archivos del Proyecto

PARTE III - COMPONENTES EN DETALLE

8. Frontend: Componentes React

9. Servicios del Frontend

10. Backend PHP (Sistema de Turnos)

11. APIs Externas Integradas

PARTE IV - GUIAS POR EQUIPO

12. Guia para Equipo de Desarrollo

13. Guia para Equipo de Integracion / QA

14. Guia para Equipo de Datos

15. Guia para Equipo de Avatar

PARTE V - ROADMAP

16. Resumen de Fase 1 Completada

17. Roadmap: Fases 2 a 5

18. Riesgos y Deuda Tecnica

19. Glosario

PARTE I - VISION GENERAL

# 1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

TanIA es un totem de autoatencion con avatar inteligente instalado en la sede San Bernardo de Duoc UC. Su objetivo es reducir los tiempos de espera de los estudiantes para tramites academicos rutinarios, ofreciendo una experiencia multimodal (voz, tactil, accesible) con reconocimiento facial biometrico.

## Problema que Resuelve

1. Largas colas de espera en mesones de atención para tramites simples (certificados, horarios).
2. Asesores dedicando tiempo a consultas que pueden ser auto atendidas.
3. Falta de un canal de atención accesible para estudiantes con necesidades especiales.
4. Ausencia de datos sobre patrones de demanda estudiantil.

## Solución Implementada en Fase 1

Un kiosko interactivo de 32 pulgadas (1080x1920) con:

- Avatar de video pregrabado que guía al estudiante por cada paso.
- Reconocimiento facial local con face-api.js para autenticación sin contacto.
- Tres modos de interacción: voz natural (STT + Claude AI), táctil y accesible.
- Conexión a gestor documental institucional (IdeaInMotion) para documentos reales.
- Sistema de tickets de atención integrado con panel de asesores.
- Envió automático de documentos y tickets por email institucional.
- Cinco opciones de accesibilidad WCAG.

# 2. Estructura de Equipos y Responsabilidades

El proyecto se divide en 5 equipos especializados a partir de Fase 2. A continuación se describe el alcance de cada equipo:

| Equipo | Lider | Responsabilidades | Entregables Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCION | Tania Prado | Coordinación general, gestión de sprints, stakeholders, deploy, documentación | Roadmap, releases, reportes de avance |
| DESARROLLO | Carolina Lucas Ezequiel | Implementacion de nuevas features, refactoring, optimización de performance | Codigo, PRs, unit tests, documentacion tecnica |
| INTEGRACION / QA | Jorge Rocio | Testing E2E, pruebas de accesibilidad, regresion, testing en hardware real (totem) | Plan de pruebas, reportes de bugs, sign-off de releases |
| DATOS | Belen Catalina Danitza | Instrumentación analítica, ETL, dashboards, modelos predictivos | analyticsService.js, pipelines, dashboards, KPIs |
| AVATAR | Bastian Danitza | Producción de videos, integración de MuseTalk (lip-sync), TTS, pipeline de rendering | Videos .mp4, pipeline MuseTalk, modelo avatar realista |

REGLA DE ONBOARDING: Cada equipo debe leer completa la PARTE II (Arquitectura) y la sección de PARTE IV correspondiente a su equipo antes de comenzar a trabajar.

# 3. Lo que se construyó en Fase 1 (Estado Actual)

La siguiente tabla resume todas las funcionalidades implementadas y su estado actual:

| # | Funcionalidad | Estado | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Detección automática de presencia | COMPLETO | face-api.js TinyFaceDetector detecta rostros en estado IDLE y muestra boton "Iniciar" |
| F1-02 | Avatar de video pregrabado | COMPLETO | 14 videos .mp4 con crossfade automatico via VideoAvatar (dual-video technique) |
| F1-03 | Máquina de estados pura | COMPLETO | 11 estados, 18 eventos, transiciones deterministas sin frameworks externos |
| F1-04 | Autenticación facial biométrica | COMPLETO | face-api.js con TinyFaceDetector + FaceRecognitionNet, umbral 0.45, 2 reintentos |
| F1-05 | Registro facial remoto | COMPLETO | Pagina secreta (Ctrl+Espacio) para extraer descriptores faciales desde casa |
| F1-06 | Interacción por voz (STT) | COMPLETO | Web Speech API (es-CL), continuous mode, auto-restart, cooldown anti-crash |
| F1-07 | NLP con Claude AI | COMPLETO | Mapeo de voz natural a opciones de menú (principal + submenú asesor) |
| F1-08 | Interacción táctil | COMPLETO | Botones optimizados para pantalla 32" con feedback visual y transiciones |
| F1-09 | Modo accesible (5 opciones) | COMPLETO | Texto grande, alto contraste, sin animaciones, fuente dislexia, botones grandes |
| F1-10 | Consulta de horario (PDF real) | COMPLETO | API IdeaInMotion via proxy Vercel, visor PDF embebido en iframe |
| F1-11 | Certificado alumno regular (PDF real) | COMPLETO | API IdeaInMotion, PDF base64, visor + envió por email |
| F1-12 | Derivación a asesor con ticket | COMPLETO | Submenú de 4 áreas (ACA/PRA/INC/FIN), ticket vía backend PHP/SQLite |
| F1-13 | Panel del asesor | COMPLETO | Pagina PHP con selección de mesa, cola en espera, llamado y finalización de tickets |
| F1-14 | Pantalla de espera | COMPLETO | Display público con ticket actual, mesa, historial de llamados y audio de notificación |
| F1-15 | Envió de emails | COMPLETO | PHPMailer: certificados, horarios y tickets al correo institucional del alumno |
| F1-16 | Timeout de sesión | COMPLETO | 120s de inactividad, pantalla de alerta, auto cierre a 30s adicionales |
| F1-17 | Límite de tramites | COMPLETO | Máximo 4 tramites exitosos por sesión, mensaje de advertencia al llegar a 3 |
| F1-18 | Deploy en Vercel | COMPLETO | SPA con rewrites para proxy a APIs externas (IdeaInMotion + cittsb.cl) |

PARTE II - ARQUITECTURA TECNICA

# 4. Stack Tecnológico Completo

## 4.1 Frontend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| React | 18.3.1 | Framework UI principal |
| Vite | 6.0.5 | Build tool y dev server |
| Tailwind CSS | 4.2.1 | Framework de estilos utilitario (con plugin Vite) |
| Framer Motion | 12.34.3 | Animaciones y transiciones entre estados |
| Lucide React | 0.575.0 | Iconografía (reemplazo de Heroicons) |
| @vladmandic/face-api | 1.7.15 | Reconocimiento facial local (fork moderno de face-api.js) |
| Web Speech API | Nativo | Speech-to-Text en español chileno (es-CL) |
| Poppins (Google Fonts) | - | Tipografía principal del tótem |

## 4.2 Backend

| Tecnología | Ubicación | Propósito |
| --- | --- | --- |
| PHP 8.x | cittsb.cl | API REST para tickets, emails y gestión de turnos |
| SQLite | cittsb.cl/database.sqlite | Base de datos ligera para tickets (sin servidor de BD) |
| PHPMailer | cittsb.cl | Envió de emails con adjuntos PDF |

## 4.3 APIs Externas

| API | Endpoint | Propósito | Autenticación |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude AI (Anthropic) | api.anthropic.com/v1/messages | NLP: mapear voz natural a opciones de menú | API Key vía VITE_CLAUDE_API_KEY |
| IdeaInMotion | totem.ideainmotion.cl | Gestor documental: PDFs de horarios y certificados | Proxy via Vercel rewrites (sin CORS) |

## 4.4 Infraestructura

| Componente | Servicio | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Hosting Frontend | Vercel | Deploy automático desde Git, rewrites para proxy de APIs |
| Hosting Backend | cittsb.cl | Servidor compartido con PHP + SQLite |
| Resolución | 1080 x 1920 px | Formato vertical para pantalla de 32 pulgadas |
| Navegador objetivo | Chrome (Kiosk mode) | Requerido para Web Speech API y autoplay de video |

# 5. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de 3 capas con comunicación vía REST APIs:

## 5.1 Capa de Presentación (Frontend React)

Aplicación SPA en React 18 desplegada en Vercel. El componente raiz App.jsx orquesta toda la logica mediante una máquina de estados pura (totemMachine.js) sin dependencia de librerías como XState. Cada estado del tótem determina:

- Que video del avatar se reproduce (VideoAvatar.jsx con crossfade dual)
- Que subtítulos se muestran
- Que componente de UI se renderiza (BiometricLogin, MainMenu, ResultCard, etc.)
- Si el STT este activo escuchando
- Si hay un time de inactividad corriendo

## 5.2 Capa de Servicios (Frontend)

7 servicios modulares en src/services/ que encapsulan toda la comunicación externa:

- presenceService.js: Detecta rostros en IDLE con TinyFaceDetector (polling cada 500ms)
- facialRecognitionService.js: Autenticación completa con FaceRecognitionNet (descriptores 128D)
- biometricService.js: Adapter pattern para futuros modos (SIMULATED, FACIAL, DUOC_API)
- claudeService.js: NLP con fallback local rápido + API de Claude como respaldo
- documentService.js: Proxy a IdeaInMotion para PDFs en base64
- ticketService.js: Creación de tickets en backend PHP con fallback local
- emailService.js: Envió de certificados, horarios y tickets por email

## 5.3 Capa de Backend (PHP + SQLite)

Servidor PHP en cittsb.cl con los siguientes endpoints:

- POST /crear_ticket.php: Crea ticket con RUT, nombre y motivo. Retorna ticketNumber.
- GET /api_turnos.php: Lista tickets en espera y siendo llamados.
- POST /gestionar_ticket.php: Llama (asigna mesa) o finaliza un ticket.
- POST /enviar_documento.php: Envia PDF adjunto por email.
- POST /enviar_ticket.php: Envía confirmación de ticket por email.

La comunicación frontend-backend se realiza vía Vercel rewrites que actúan como proxy inverso, evitando problemas de CORS.

## 5.4 Proxy Vercel (vercel.json)

| Ruta Frontend | Destino Real | Propósito |
| --- | --- | --- |
| /api/ideainmotion/* | https://totem.ideainmotion.cl/* | Gestor documental (PDFs) |
| /api/tickets/* | https://cittsb.cl/asesor_totem/* | Sistema de tickets y emails |
| /* | /index.html | SPA fallback para React Router |

# 6. Maquina de Estados (Flujo Completo del Tótem)

El corazón del tótem es una máquina de estados pura definida en src/machines/totemMachine.js. No usa librerías externas , es una función transition(state, event, context) que retorna el nuevo estado y contexto.

A continuacion se documenta cada estado, sus transiciones y el comportamiento esperado:

| Estado | Descripción | Entradas | Salidas |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | Pantalla de reposo. Video loop de fondo. Camara activa detectando rostros con presenceService. Al detectar rostro muestra botón "Tocar para Iniciar". | VIDEO_ENDED desde GOODBYE INACTIVITY_TIMEOUT | WELCOME (DETECT_USER) |
| WELCOME | Avatar dice bienvenida. Usuario elige modo: dice "hola" (VOZ), presiona "Iniciar" (TACTIL), o "accesibilidad" (ACCESIBLE). | DETECT_USER desde IDLE | LOGIN (START / ACCESSIBILITY) |
| LOGIN | Camara analiza rostro del usuario contra mockUsers con face-api.js. Hasta 2 reintentos. Si falla 2 veces, ofrece derivar a asesor. | START desde WELCOME | MENU (BIO_SUCCESS) ACCESSIBILITY_SETUP GOODBYE (ASESOR_YES) |
| ACCESSIBILITY_SETUP | Menú con 5 toggles: texto grande, alto contraste, sin animaciones, fuente dislexia, botones grandes. | BIO_SUCCESS (modo accesible) | MENU (FINISH_ACCESSIBILITY) |
| MENU | Menú principal: Ver Horario (1), Certificado (2), Asesor (0). Modo voz usa Claude AI para NLP. | BIO_SUCCESS / CONFIRM_NO / MORE_YES | CONFIRMING (SELECT_OPTION) SUB_MENU_ASESOR (option=0) |
| SUB_MENU_ASESOR | Selección de área: Académico, Practica, Inclusión, Financiero. Genera ticket automáticamente. | SELECT_OPTION(0) desde MENU | GOODBYE (con ticketNumber) |
| CONFIRMING | Muestra detalle del trámite. Pide confirmación (Si/No). | SELECT_OPTION(1 o 2) | EXECUTING (CONFIRM_YES) MENU (CONFIRM_NO) |
| EXECUTING | Llama a documentService para obtener PDF de IdeaInMotion. Muestra spinner. Si falla, ofrece reintentar (max 1 retry). | CONFIRM_YES | RESULT (EXECUTE_SUCCESS) EJECUTING con retry MENU (tras 2 fallos) |
| RESULT | Muestra visor PDF embebido + envía email. Pregunta si necesita más tramites. | EXECUTE_SUCCESS | MENU (MORE_YES) GOODBYE (MORE_NO) |
| GOODBYE | Avatar se despide. Si hay ticket, lo muestra en pantalla grande y lo envía por email. Auto vuelve a IDLE tras 8s. | MORE_NO / ASESOR_YES / EXIT | IDLE (VIDEO_ENDED / 8s timeout) |
| INACTIVITY | Alerta visual: "Sigues ahí?". 30 segundos para responder, luego auto cierre. | TIMEOUT (120s sin actividad) | Estado anterior (CONTINUE) IDLE (INACTIVITY_TIMEOUT) |

## 6.1 Contexto de la Maquina

El contexto es un objeto que acompaña cada estado con información de sesión:

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| userData | Object | Datos del usuario autenticado: {nombre, rut, correo} |
| selectedTramite | Number | ID del trámite seleccionado (1=Horario, 2=Certificado) |
| accionesExitosas | Number | Contador de tramites completados en la sesión (max 4) |
| reintentosBio | Number | Intentos fallidos de autenticación facial (max 2) |
| retryCount | Number | Reintentos de ejecución de tramite (max 1) |
| modoAccesible | Boolean | Si el usuario eligió modo accesible |
| ticketNumber | String | Numero de ticket generado (ej: "ACA-015") |
| documentoPdf | String | PDF en base64 del ultimo documento obtenido |
| showRetryPrompt | Boolean | Si se está mostrando la opción de reintentar |
| showAsesorPrompt | Boolean | Si se ofrece derivación tras 2 fallos biométricos |
| subState | String | Sub-estado para flujos internos (bio_failed, login_success, etc.) |
| previousState | String | Estado guardado antes de INACTIVITY para poder volver |

# 7. Estructura de Archivos del Proyecto

Árbol de archivos con descripción de cada componente:

| Ruta | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| src/App.jsx | Componente (1142 lineas) | Orquestador principal: state machine, side effects, layout, renderizado de estados |
| src/main.jsx | Entry point | Monta React en #root |
| src/index.css | Estilos | Colores Duoc UC, keyframes (voiceBar, scanLine), overrides de accesibilidad |
| src/machines/totemMachine.js | Logica pura | Maquina de estados: STATES, EVENTS, transition(), createInitialContext() |
| src/hooks/useSession.js | Hook | Timer de inactividad (120s), contador de acciones, modo de input |
| src/hooks/useSpeech.js | Hook | STT robusto: auto-restart, cooldown, continuous mode, es-CL |
| src/services/presenceService.js | Servicio | Detección de rostro en IDLE vía TinyFaceDetector (polling 500ms) |
| src/services/facialRecognitionService.js | Servicio | Autenticación: startCamera, captureFrame, analyzeFace (distancia euclidiana) |
| src/services/biometricService.js | Servicio | Adapter para modos de autenticación (SIMULATED, FACIAL, DUOC_API) |
| src/services/claudeService.js | Servicio | NLP: mapVoiceToOption (menú) + mapVoiceToAsesorSubOption (submenú) |
| src/services/documentService.js | Servicio | Proxy a IdeaInMotion: fetchDocumentBase64(tramiteId, rut) |
| src/services/ticketService.js | Servicio | createTicket(rut, nombre, prefix) + getQueue() |
| src/services/emailService.js | Servicio | sendCertificadoEmail, sendHorarioEmail, sendTicketEmail, sendFinancieroEmail |
| src/components/VideoAvatar.jsx | Componente | Dual-video crossfade: 2 elementos <video> alternados con opacity transition |
| src/components/SeamlessLoopVideo.jsx | Componente | Video en loop para fondo de estado IDLE y modos touch/accesible |
| src/components/BiometricLogin.jsx | Componente | UI de login: CameraPreview con escaneo + botones de simulacion + prompt asesor |
| src/components/MainMenu.jsx | Componente | Grid de opciones (Horario, Certificado, Asesor) adaptado a voz/tactil/accesible |
| src/components/ResultCard.jsx | Componente | Renderizado de resultados: HorarioCard, CertificadoCard, DocumentViewerCard, etc. |
| src/components/AccessibilityMenu.jsx | Componente | 5 toggles de accesibilidad con feedback visual |
| src/components/AccessibleMode.jsx | Componente | Wrapper que aplica estilos de alto contraste al contenido |
| src/components/RegistrarRostro.jsx | Componente | Pagina secreta para registrar rostros nuevos (webcam o foto) |
| src/components/SessionTimer.jsx | Componente | Indicador visual del tiempo restante de sesión |
| src/constants/tramites.js | Datos | Definición de tramites: {id, nombre, descripción, resultado} |
| src/constants/videos.js | Datos | Mapeo de 14 claves de video a rutas de archivos .mp4 |
| src/data/mockUsers.js | Datos | 6 usuarios registrados con descriptores faciales de 128 dimensiones |
| vercel.json | Config | Rewrites para proxy de APIs (IdeaInMotion + cittsb.cl) |
| avatar-docs/asesor_totem/ | Backend | Código PHP del panel del asesor y API de tickets |
| avatar-docs/pantalla_espera/ | Backend | Código PHP de la pantalla publica de llamados |

PARTE III - COMPONENTES EN DETALLE

# 8. Frontend: Componentes React

## 8.1 VideoAvatar.jsx - Sistema de Crossfade Dual

Problema: Al cambiar de un video a otro, se produce un flash negro si se usa un solo <video>.
Solución: Dos elementos <video> superpuestos. Cuando cambia el src, el video nuevo se carga en el elemento inactivo y se intercambia la opacidad con transition CSS de 500ms.
Expone un metodo replay() via forwardRef/useImperativeHandle para repetir el video actual.

## 8.2 BiometricLogin.jsx - Flujo de Autenticacion

Componente CameraPreview interno maneja:
1. Inicia cámara con startCamera() (640x480, frontal)
2. Llama analyzeFace() en loop cada 200ms buscando match
3. Si encuentra match en menos de 10s, llama onFaceMatched(userData)
4. Si pasan 10s sin match, llama onFail() para reproducir video de fallo
5. Tras 2 fallos, muestra prompt "Deseas ser derivado a un asesor?"

También incluye botones de simulación (Éxito/Fallar) para desarrollo y demos.

## 8.3 Reconocimiento Facial - Detalle Tecnico

El sistema usa @vladmandic/face-api (fork moderno de face-api.js) con 3 modelos:

- TinyFaceDetector: Deteccion rapida de rostros (inputSize: 128, threshold: 0.3)
- FaceLandmark68Net: 68 puntos de referencia facial
- FaceRecognitionNet: Descriptor de 128 dimensiones (vector Float32Array)

La autenticación compara el descriptor extraído contra los descriptores almacenados en mockUsers.js usando distancia euclidiana. El umbral de match es 0.45 (menor = más similar).

Los modelos se cargan desde /public/models/ al iniciar la aplicación.

## 8.4 Base de Datos de Usuarios (mockUsers.js)

Actualmente hay 6 usuarios registrados con descriptores faciales hardcodeados. Cada usuario tiene: id, nombre, rut, correo, descriptor (array de 128 numeros).

Para registrar un nuevo usuario:
1. Acceder a la pantalla secreta con Ctrl+Espacio
2. Encender cámara o subir foto del rostro
3. Presionar "Escanear" para extraer el descriptor
4. Copiar el array JSON y agregarlo a mockUsers.js
5. Hacer deploy

DEUDA TECNICA: En Fase 2, mockUsers.js debe ser reemplazado por una base de datos real (PostgreSQL o Firebase) con API REST para CRUD de usuarios. El registro facial también debe tener un flujo administrativo propio.

# 9. Servicios del Frontend

## 9.1 claudeService.js - Procesamiento de Lenguaje Natural

Este servicio tiene dos funciones:

mapVoiceToOption(transcript): Mapea voz del usuario a opción de menú principal.
  - Primero intenta fallback local con keywords (horario, certificado, asesor)
  - Si no matchea, envia a Claude API (claude-3-5-sonnet) con prompt de sistema
  - Retorna: 0 (asesor), 1 (horario), 2 (certificado) o null

mapVoiceToAsesorSubOption(transcript): Mapea a área de asesoría.
  - Fallback local para: académico, practica, inclusión, financiero
  - Respaldo: Claude API (claude-sonnet-4)
  - Retorna: ACA, PRA, INC, FIN o null

El header "anthropic-dangerous-direct-browser-access: true" permite llamadas directas desde el navegador (no recomendado en producción).

SEGURIDAD: En producción, las llamadas a Claude deben pasar por un backend propio para proteger la API key. Actualmente la key está expuesta en el bundle del frontend via VITE_CLAUDE_API_KEY.

## 9.2 documentService.js - Gestor Documental

Conecta con la API de IdeaInMotion via proxy Vercel:

- GET /api/ideainmotion/documento/schedule/{rut} -> PDF de horario en base64
- GET /api/ideainmotion/documento/certificate/{rut} -> PDF de certificado en base64

El RUT se limpia (sin puntos ni guion) antes de enviar. La respuesta incluye el PDF codificado en base64 que se renderiza en un iframe dentro de ResultCard.

## 9.3 ticketService.js - Sistema de Turnos

Crea tickets en el backend PHP:

- POST /api/tickets/crear_ticket.php con {rut, nombre, motivo}
- El backend inserta en SQLite y genera numero: PREFIX-NNN (ej: ACA-015)
- Prefijos: ACA (Academico), PRA (Practica), INC (Inclusion), FIN (Financiero)

Incluye fallback local: si el servidor no responde, genera un ticket aleatorio del lado del cliente para no bloquear al usuario.

## 9.4 useSpeech.js - Hook de Reconocimiento de Voz

Hook robusto para STT en entorno kiosko:

- Idioma: es-CL (espanol chileno)
- Modo continuo (continuous: true) para escuchar varias oraciones
- Resultados intermedios (interimResults: true) para feedback visual
- 3 alternativas de reconocimiento (maxAlternatives: 3)
- Auto-restart automatico tras no-speech o errores transitorios
- Cooldown de 250ms entre restarts para evitar InvalidStateError
- Guard shouldListenRef para controlar intent vs estado real del API

Retorna: { transcript, isFinal, isListening, startListening, stopListening, resetTranscript }

# 10. Backend PHP (Sistema de Turnos)

## 10.1 Base de Datos

Tabla tickets en SQLite (database.sqlite):

| Campo | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | ID unico del ticket |
| rut | TEXT NOT NULL | RUT del alumno |
| nombre | TEXT NOT NULL | Nombre del alumno |
| motivo | TEXT | Area: Academico, Practica y Titulo, Inclusion, Financiero |
| status | TEXT DEFAULT "espera" | espera -> llamando -> atendido |
| mesa | INTEGER | Numero de mesa del asesor (1-4) |
| created_at | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de creacion |

## 10.2 Endpoints REST

| Metodo | Endpoint | Body/Params | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | crear_ticket.php | {rut, nombre, motivo} | {success, ticketId, ticketNumber} |
| GET | api_turnos.php | - | {espera: [...], llamados: [...]} |
| POST | gestionar_ticket.php | {accion: "llamar", id, mesa} | {success: true} |
| POST | gestionar_ticket.php | {accion: "finalizar", id} | {success: true} |
| POST | enviar_documento.php | {to_email, to_name, documento, base64} | {success, message} |
| POST | enviar_ticket.php | {to_email, to_name, ticket, area} | {success, message} |

## 10.3 Panel del Asesor (asesor.php)

Interfaz web para los asesores presenciales:
1. Pantalla de inicio: selecciona numero de mesa (1-4)
2. Vista principal: ticket siendo atendido + cola de espera
3. Boton "Llamar" para tomar el siguiente ticket de la cola
4. Boton "Finalizar" para marcar como atendido
5. Seccion "Otros Asesores" para ver que atiende cada mesa
6. Auto-refresh periodico via JavaScript (polling)

## 10.4 Pantalla de Espera (pantalla.php)

Display publico para la sala de espera:
- Muestra ticket actualmente siendo llamado + numero de mesa
- Historial de ultimos llamados
- Reloj en tiempo real
- Audio "ding" al llamar un nuevo ticket
- Opcion de activar voz sintetizada para anunciar tickets

# 11. APIs Externas Integradas

## 11.1 Claude AI (Anthropic)

| Parametro | Menu Principal | Sub-Menu Asesor |
| --- | --- | --- |
| Modelo | claude-3-5-sonnet-20241022 | claude-sonnet-4-20250514 |
| max_tokens | 10 | 10 |
| Prompt | Responde UNICAMENTE con 0, 1 o 2 | Responde con ACA, PRA, INC o FIN |
| Fallback local | Keywords: horario, certificado, asesor, etc. | Keywords: academico, practica, inclusion, financiero |
| Latencia tipica | 500-1500ms | 500-1500ms |

## 11.2 IdeaInMotion (Gestor Documental)

| Endpoint | Metodo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| /documento/schedule/{rut} | GET | Retorna horario academico en PDF base64 |
| /documento/certificate/{rut} | GET | Retorna certificado de alumno regular en PDF base64 |

PARTE IV - GUIAS POR EQUIPO

# 12. Guia para Equipo de Desarrollo

## 12.1 Setup Local

1. Clonar repositorio: git clone [URL] avatar-duocuc
2. Instalar dependencias: npm install
3. Crear archivo .env.local con: VITE_CLAUDE_API_KEY=sk-ant-api03-XXXXXXXX
4. Colocar videos .mp4 en public/videos/ (ver tabla en README.md)
5. Ejecutar: npm run dev
6. Abrir http://localhost:5173 en Chrome
7. Para acceder al modulo de registro facial: presionar Ctrl+Espacio

## 12.2 Convenciones de Codigo

- Framework: React 18 con hooks (sin clases)
- Estado global: Maquina de estados pura en App.jsx (no Redux, no Context global)
- Estilos: Tailwind CSS 4 con tema personalizado en index.css
- Iconos: Lucide React (no Heroicons, no FontAwesome)
- Servicios: Un archivo por servicio en src/services/
- Constantes: Archivos separados en src/constants/
- Funciones puras: La maquina de estados NO debe tener side effects

## 12.3 Tareas Pendientes para Desarrollo

| Prioridad | Tarea | Detalle |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Migrar mockUsers.js a base de datos | Reemplazar array local por API REST + base de datos real |
| ALTA | Proteger API key de Claude | Mover llamadas a Claude a un backend propio (no desde el browser) |
| ALTA | Refactorizar App.jsx (1142 lineas) | Extraer side effects a hooks, separar layout de logica |
| MEDIA | Integrar analyticsService.js | Crear servicio de telemetria segun requerimientos del equipo de datos |
| MEDIA | Agregar mas tramites | Progreso academico, situacion financiera (ya hay cards, falta API real) |
| MEDIA | Mejorar manejo de errores | Pantallas de error amigables, retry policies, circuit breaker |
| BAJA | PWA / Service Worker | Cache de modelos face-api para carga offline |
| BAJA | i18n | Soporte multiidioma (espanol + ingles) si se expande a sedes con extranjeros |

# 13. Guia para Equipo de Integracion / QA

## 13.1 Entornos de Testing

| Entorno | URL | Proposito |
| --- | --- | --- |
| Local | http://localhost:5173 | Desarrollo y pruebas rapidas |
| Preview (Vercel) | Generada por cada PR | Validacion de features antes de merge |
| Produccion | URL de Vercel principal | Deploy final, totem real |

## 13.2 Matriz de Pruebas Funcionales

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Deteccion de presencia | Pararse frente al totem en IDLE | Aparece boton "Tocar para Iniciar" en < 3s |
| TC-02 | Inicio modo tactil | Presionar "Iniciar" en WELCOME | Transiciona a LOGIN con camara activa |
| TC-03 | Login facial exitoso | Mirar camara con usuario registrado | Detecta rostro, muestra nombre, va a MENU |
| TC-04 | Login facial fallido x2 | Mirar camara sin estar registrado, 2 veces | Ofrece derivar a asesor tras 2 intentos |
| TC-05 | Modo voz - menu | Decir "quiero ver mi horario" | Mapea correctamente a opcion Horario |
| TC-06 | Modo voz - no entendido | Decir frase irrelevante | Muestra video "No entendi" y reintenta |
| TC-07 | Consulta de horario | Seleccionar Horario > Confirmar | Muestra PDF en visor embebido |
| TC-08 | Certificado + email | Seleccionar Certificado > Confirmar | PDF + email enviado al correo del alumno |
| TC-09 | Ticket de asesor | Seleccionar Asesor > Academico | Genera ticket ACA-XXX, muestra en GOODBYE |
| TC-10 | Timeout de inactividad | No interactuar por 120s | Muestra alerta, luego vuelve a IDLE |
| TC-11 | Modo accesible | Activar alto contraste + texto grande | Fondo negro, texto blanco, tamano aumentado |
| TC-12 | Limite de tramites | Completar 4 tramites en una sesion | Muestra advertencia y cierra sesion |

## 13.3 Pruebas de Accesibilidad WCAG

| Criterio WCAG | Que Validar | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Texto alternativo | Todos los elementos interactivos tienen aria-label | aXe / Lighthouse |
| 1.4.3 Contraste minimo | Ratio 4.5:1 en modo normal, 7:1 en alto contraste | Colour Contrast Analyzer |
| 2.1.1 Teclado | Todos los botones son focusables con Tab | Navegacion manual |
| 2.4.7 Foco visible | focus:ring-4 en todos los botones interactivos | Inspeccion visual |
| 4.1.2 Nombre y rol | Botones con data-action y aria-label descriptivos | aXe DevTools |

# 14. Guia para Equipo de Datos

El equipo de datos tiene un documento de requerimientos completo por separado:
"Requerimientos_Analisis_Datos_TanIA.docx"

A continuacion se presenta un resumen de las prioridades:

## 14.1 Estado Actual de los Datos

Hoy solo se persiste la tabla tickets (SQLite). El 90% de los datos del sistema se pierden al cerrar la sesion (biometria, funnel, voz, accesibilidad, etc.).

## 14.2 Prioridades Inmediatas

| Prioridad | Tarea | Impacto |
| --- | --- | --- |
| P1 | Crear analyticsService.js para instrumentar eventos | Habilita toda la capa de datos |
| P1 | Enriquecer tabla tickets con timestamps (called_at, attended_at) | Permite medir tiempos de espera |
| P1 | Implementar funnel de sesion (13 eventos clave) | Visibilidad del journey completo |
| P2 | Instrumentar eventos de biometria (sin descriptors) | Monitoreo de calidad del modelo |
| P2 | Registrar transcripciones de voz con was_understood | Reducir costos Claude 60-80% |
| P3 | Dashboards operacionales en Metabase o Power BI | Visibilidad en tiempo real |
| P3 | Modelo predictivo de demanda (Databricks) | Optimizar asignacion de asesores |

# 15. Guia para Equipo de Avatar

## 15.1 Sistema de Videos Actual

El avatar actual es un conjunto de 14 videos pregrabados (.mp4) que se reproducen segun el estado de la maquina. Los videos se almacenan en public/videos/ y se mapean en src/constants/videos.js.

| Video | Duracion Aprox. | Estado | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| bienvenida.mp4 | 15-20s | WELCOME | Avatar saluda y explica las 3 formas de interactuar |
| login_instrucciones.mp4 | 5-8s | LOGIN | Pide mirar a la camara |
| login_exitoso.mp4 | 3-5s | LOGIN (success) | Confirma identidad validada |
| login_fallo.mp4 | 5-7s | LOGIN (fail) | Pide reintentar |
| menu_principal.mp4 | 10-15s | MENU | Presenta las opciones disponibles |
| confirmar.mp4 | 5-7s | CONFIRMING | Pide confirmacion de seleccion |
| tramite_exitoso.mp4 | 5-8s | RESULT | Confirma tramite completado |
| tramite_error.mp4 | 5-7s | EXECUTING (fail) | Informa del error y ofrece reintentar |
| derivar_asesor.mp4 | 8-12s | SUB_MENU_ASESOR | Presenta areas de asesoria |
| despedida.mp4 | 8-10s | GOODBYE | Se despide del estudiante |
| inactividad.mp4 | 5-7s | INACTIVITY | Pregunta si sigue ahi |
| no_entendi.mp4 | 3-5s | MENU (not_understood) | Pide repetir la frase |
| reposo_deteccion.mp4 | Loop | IDLE + touch BGD | Video de fondo en loop continuo |
| inactividad_login.mp4 | Loop | IDLE fallback | Video alternativo de reposo |

## 15.2 Componente VideoAvatar.jsx - Como Funciona

El avatar usa una tecnica de crossfade con dos elementos <video> superpuestos:

1. Ambos videos ocupan position: absolute, inset: 0 (pantalla completa)
2. Al cambiar de video, el nuevo se carga en el elemento INACTIVO
3. Se intercambian las clases de opacidad (opacity-100 <-> opacity-0)
4. Transicion CSS de 500ms crea un crossfade suave
5. El video anterior se pausa y resetea tras 500ms

Esto elimina el flash negro entre videos y da continuidad visual al avatar.

## 15.3 Roadmap del Avatar

| Fase | Mejora | Tecnologia | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 | Lip-sync en tiempo real | MuseTalk (ya se inicio POC) | Avatar mueve los labios sincronizado con audio TTS |
| Fase 2 | TTS de alta calidad | Edge TTS / ElevenLabs | Voz natural en espanol para respuestas dinamicas |
| Fase 3 | Avatar 3D interactivo | Three.js / Ready Player Me | Avatar que mira al usuario, reacciona a emociones |
| Fase 4 | Respuestas conversacionales | Claude + TTS + MuseTalk | Avatar responde preguntas abiertas en tiempo real |

NOTA: El POC de MuseTalk fue iniciado en abril 2026 con problemas de dependencias (mmcv, mmdet, mmpose vs PyTorch 2.7+). El equipo de Avatar debe revisar las notas del POC antes de retomar.

PARTE V - ROADMAP Y FUTURO

# 16. Resumen de Fase 1 Completada

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Funcionalidades implementadas | 18 features completas |
| Componentes React | 9 componentes + 2 hooks + 7 servicios |
| Lineas de codigo frontend | ~4,500 lineas (App.jsx: 1,142) |
| Endpoints backend | 6 endpoints PHP |
| Videos del avatar | 14 archivos .mp4 |
| Usuarios registrados | 6 (descriptores faciales hardcodeados) |
| Estados de la maquina | 11 estados, 18 eventos |
| APIs externas integradas | 2 (Claude AI + IdeaInMotion) |
| Tramites funcionales con API real | 2 (Horario + Certificado) |
| Despliegue | Vercel (frontend) + cittsb.cl (backend) |

# 17. Roadmap: Fases 2 a 5

| Fase | Nombre | Periodo Est. | Objetivos Principales | Equipos Involucrados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 | Inteligencia y Lip-Sync | Mayo-Julio 2026 | - MuseTalk lip-sync en avatar - Backend propio para Claude API - Base de datos real de usuarios - analyticsService.js | Desarrollo, Avatar, Datos |
| Fase 3 | Escalabilidad | Agosto-Sept 2026 | - Multi-sede (parametros por sede) - Dashboard operacional en produccion - Modelo predictivo v1 - Avatar 3D con Three.js | Desarrollo, Datos, Avatar |
| Fase 4 | Conversacion Abierta | Oct-Nov 2026 | - Avatar responde preguntas abiertas - RAG con documentacion Duoc UC - Analisis de sentimiento - Integracion con SAP/Banner | Desarrollo, Avatar, Datos |
| Fase 5 | Autonomia Total | Dic 2026+ | - Auto-aprendizaje del NLP - Reconocimiento de emociones - Kiosko sin asistencia tecnica - Expansion nacional | Todos los equipos |

# 18. Riesgos y Deuda Tecnica

| ID | Riesgo / Deuda | Severidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | API Key de Claude expuesta en frontend | CRITICA | Mover a backend propio en Fase 2 |
| DT-02 | mockUsers.js con descriptores hardcodeados | ALTA | Migrar a base de datos con API REST |
| DT-03 | App.jsx con 1,142 lineas | MEDIA | Refactorizar: extraer hooks y sub-componentes |
| DT-04 | SQLite no escala para multi-sede | MEDIA | Migrar a PostgreSQL o Firebase |
| DT-05 | Sin test unitarios ni E2E | ALTA | Equipo QA debe implementar suite de pruebas |
| DT-06 | Sin CI/CD formalizado | MEDIA | Configurar GitHub Actions con linting + testing |
| DT-07 | Videos .mp4 pesan mucho para Vercel | BAJA | Mover a CDN (Cloudflare R2 o similar) |
| DT-08 | Dependencia de face-api.js desmantenida | MEDIA | Evaluar migracion a @mediapipe/face o Azure Face API |
| DT-09 | Sin monitoring ni alertas en produccion | ALTA | Implementar con analyticsService + Sentry |
| DT-10 | Sin politica de retencion de datos (LGPD) | ALTA | Definir con equipo legal antes de persistir datos |

# 19. Glosario

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| TanIA | Nombre del proyecto y del avatar virtual del totem |
| Totem | Kiosko fisico de autoatencion con pantalla de 32 pulgadas (1080x1920) |
| face-api.js | Libreria JavaScript para deteccion y reconocimiento facial en el navegador |
| Descriptor facial | Vector de 128 numeros que representa matematicamente un rostro unico |
| Distancia euclidiana | Metrica para comparar dos descriptores faciales (menor = mas similar) |
| STT | Speech-to-Text: conversion de voz a texto |
| TTS | Text-to-Speech: conversion de texto a voz sintetizada |
| NLP | Natural Language Processing: procesamiento de lenguaje natural |
| MuseTalk | Framework de lip-sync que anima un rostro para sincronizar labios con audio |
| IdeaInMotion | Gestor documental institucional de Duoc UC |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines: estandares de accesibilidad web |
| Fallback local | Logica alternativa que funciona sin depender de una API externa |
| Proxy Vercel | Reglas de rewrite en vercel.json que redirigen peticiones a APIs externas |
| Crossfade | Tecnica de transicion suave entre dos videos usando opacidad CSS |
| Kiosk mode | Modo de Chrome que oculta la barra de direcciones y controles del navegador |

---
Documento generado el 20 de abril de 2026
Proyecto TanIA - Duoc UC Sede San Bernardo
Equipo de Produccion - Version 1.0
Lider de Proyecto: Tania Prado